}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Tomás Hoyt Maximiliano Carrasco |
| --- | --- |
| Rut | 21063192-5 (Tomás Hoyt) 21339033-3 (Maximiliano Carrasco) |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Valparaíso |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | CorePulse — Sistema de diagnóstico, monitoreo y optimización reversible de equipos computacionales Windows. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software. Soporte y diagnóstico de sistemas computacionales. Aseguramiento de calidad y pruebas. Gestión de proyectos informáticos. Datos técnicos e integración de IA. |
| Competencias | - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. - Realizar pruebas de certificación tanto de los productos como de los procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria. - Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización. - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Guía Estudiante - Definición Proyecto APT Fase 1 |  |
| --- | --- |

| Relevancia del proyecto APT | Para conocer bien el estado de un PC o notebook normalmente hay que usar varias herramientas: una para temperaturas y uso de CPU/GPU, otra para SMART y almacenamiento, y otras para FPS o ajustes de Windows. Esa fragmentación dificulta comparar evidencias y entregar un diagnóstico claro. CorePulse busca centralizar identificación de hardware, telemetría verificable, diagnóstico, interpretación asistida por IA y optimizaciones reversibles en una sola aplicación. Su aporte a Ingeniería en Informática se relaciona con desarrollo de software, soporte, mantenimiento preventivo y aseguramiento de calidad, y puede ser útil tanto para usuarios como para técnicos que evalúan equipos Windows. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | CorePulse será una aplicación modular para Windows que identificará el equipo y recopilará telemetría real de CPU, GPU, RAM, almacenamiento, batería y red cuando existan fuentes válidas, incluyendo SMART cuando esté disponible. Esa evidencia alimentará diagnóstico, alertas, historial y tendencias. Después del diagnóstico, la IA podrá explicar los hallazgos y generar recomendaciones para el PDF sin inventar sensores ni problemas. Gaming integrará perfiles de energía, Game Boost y overlay con FPS reales cuando exista compatibilidad. Los Tweaks y otros cambios de Windows utilizarán preflight, snapshot, verificación y rollback. Si una lectura o capacidad no puede verificarse, CorePulse mostrará N/A o no disponible. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso porque transforma una necesidad real en una solución informática verificable. Desarrollo de software se aplica en la arquitectura e integración de CorePulse; pruebas y certificación permiten validar telemetría, compatibilidad y rollback; gestión de proyectos organiza alcance, tareas, tiempos, riesgos y evidencias; y modelos de datos se utiliza en historial, diagnósticos, configuraciones, snapshots y objetos estructurados para la interfaz, PDF e IA. Estas competencias permiten mantener trazabilidad entre el dato real, el diagnóstico y la explicación final. |
| Relación con los intereses profesionales | CorePulse se relaciona con nuestros intereses en desarrollo de software, hardware, rendimiento de Windows, telemetría, optimización segura, experiencia de usuario, IA aplicada y calidad. El proyecto nos permite reforzar programación, APIs y fuentes del sistema, persistencia, depuración, pruebas, documentación y comunicación técnica, además de construir un producto real para portafolio. La IA tiene un rol práctico: interpretar evidencia ya validada, no reemplazar sensores ni inventar información. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible en las 18 semanas porque se desarrollará por módulos y existe un prototipo funcional. Contamos con equipos Windows para pruebas, Python, Visual Studio Code, GitHub y herramientas gratuitas para telemetría, persistencia y PDF. Somos dos integrantes, por lo que podemos distribuir tareas y realizar pruebas cruzadas. Los principales riesgos son diversidad de hardware, sensores no expuestos, permisos y dependencias externas como RTSS o el servicio de IA. Se abordarán con detección dinámica, timeouts, preflight, REAL_OR_NA, fallback determinístico y rollback; si una capacidad falla, el núcleo debe seguir funcionando sin fabricar datos. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar y validar una aplicación modular para Windows que centralice diagnóstico, monitoreo, interpretación asistida por IA y optimización reversible de PC y notebooks mediante datos verificables, compatibilidad dinámica y trazabilidad técnica. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Diseñar una arquitectura modular y un modelo de datos que separen telemetría, diagnóstico, persistencia, interfaz, IA y acciones sobre Windows. 2. Integrar y validar telemetría real de CPU, GPU, RAM, almacenamiento, batería y red, informando N/A cuando una lectura no esté disponible. 3. Implementar diagnóstico, salud, alertas, historial y benchmark a partir de evidencia técnica trazable. 4. Generar un informe PDF con identidad del equipo, evidencias, resultados, diagnóstico y recomendaciones técnicas. 5. Integrar una capa de IA que interprete únicamente evidencia validada y degrade de forma segura cuando el servicio no esté disponible. 6. Integrar Gaming, overlay y optimizaciones de Windows mediante detección de compatibilidad, snapshot, verificación y rollback persistente. 7. Validar CorePulse mediante pruebas funcionales, de regresión, compatibilidad y hardware real, documentando errores, limitaciones y mejoras. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Trabajaremos con una metodología ágil basada en Scrum, adaptada a dos integrantes y a las 18 semanas. El Product Backlog reunirá requerimientos, riesgos y mejoras; cada iteración priorizará un Sprint Backlog y cerrará con una versión demostrable y revisada. 1) validar requerimientos funcionales y no funcionales; 2) diseñar arquitectura, modelo de datos y flujo de información; 3) implementar telemetría, persistencia y diagnóstico determinístico; 4) integrar interfaz, IA, PDF, Gaming, overlay y optimizaciones reversibles; 5) ejecutar pruebas funcionales, regresión, rollback y validación en hardware real; y 6) integrar evidencias, documentación y preparación de la defensa. Tomás Hoyt liderará coordinación técnica, arquitectura, telemetría, integración, IA y control de versiones. Maximiliano Carrasco apoyará interfaz, documentación, evidencias, pruebas funcionales y exposición. Ambos revisarán alcance, requerimientos e integración final.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Requerimientos, arquitectura y alcance | Problema, alcance, RF/RNF, criterios de aceptación y arquitectura modular con flujo de datos, persistencia y dependencias base/opcionales. | Demuestra planificación y cómo CorePulse separa datos reales, diagnóstico, interfaz, IA/PDF y acciones reversibles desde el diseño. |
| Avance | Product Backlog y Sprint Backlog | Registro de funcionalidades, prioridades, tareas por iteración, responsables y estado de avance. | Deja ver que estamos aplicando Scrum y permite hacer seguimiento del trabajo durante el semestre. |
| Avance | Prototipo funcional de CorePulse | Versión incremental con identificación de hardware, telemetría, diagnóstico, interfaz, Gaming, PDF, optimizaciones reversibles y análisis IA cuando el proveedor esté disponible. | Permite demostrar integración técnica real y detectar a tiempo problemas de compatibilidad, dependencias o integración. |
| Avance | Bitácora de pruebas y validación | Pruebas en equipos reales, fuentes de datos, sensores disponibles/no disponibles, regresiones, rollback, fallos de dependencias e incidencias de IA. | Da trazabilidad y demuestra que el sistema conserva una salida válida aun cuando un sensor o una capacidad opcional no esté disponible. |
| Final | Aplicación, informe técnico y presentación | Versión integrada de CorePulse, documentación final, evidencias de pruebas, conclusiones y exposición grupal. | Muestra el resultado final y permite justificar las decisiones técnicas y las competencias desarrolladas. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos y requisitos | Definir alcance y RF/RNF | Precisar problema, usuarios, funciones, restricciones, criterios de aceptación y Product Backlog. | Guía APT, documentación, VS Code, GitHub | S1-S4 | Tomás Hoyt / Maximiliano Carrasco | Facilitador: existe avance previo. Riesgo: crecimiento no controlado del alcance; se mitigará mediante priorización del backlog y criterios de aceptación. |
| Diseño de software y modelos de datos | Diseñar arquitectura, datos y dependencias | Definir módulos de identificación, telemetría, persistencia, diagnóstico, interfaz, IA, PDF, Gaming, acciones reversibles y pruebas. | Diagramas, SQLite/JSON, GitHub, documentación técnica | S3-S6 | Tomás Hoyt | Riesgo: acoplamiento entre módulos; se controlará mediante interfaces claras, datos estructurados, detección dinámica y entregas incrementales. |
| Desarrollo de software y datos | Implementar telemetría y persistencia | Integrar lecturas verificables de CPU, GPU, RAM, almacenamiento, batería, red y SMART; almacenar historial y generar evidencia para diagnóstico. | Python, psutil, WMI/pywin32, SQLite, sensores opcionales | S5-S10 | Tomás Hoyt | Riesgo: sensores o fuentes no disponibles. Control: REAL_OR_NA, trazabilidad, fallback seguro y documentación de cobertura. |
| Desarrollo e integración | Construir interfaz, IA, PDF, Gaming y optimización | Implementar dashboard, diagnóstico, PDF, interpretación IA, Gaming, overlay y optimizaciones de Windows con preflight, snapshot, verificación y rollback. | CustomTkinter, Pillow, ReportLab, Groq SDK/API, RTSS | S7-S14 | Tomás Hoyt / Maximiliano Carrasco | Riesgos: rendimiento de interfaz, permisos y dependencias opcionales. Control: carga diferida, validación previa y degradación controlada. |
| Pruebas y certificación | Validar datos, rollback y compatibilidad | Ejecutar pruebas funcionales y de regresión; validar fuentes, casos N/A, rollback, fallos de dependencias, respuestas de IA y correcciones. | Scripts de prueba, bitácora, equipos Windows | S9-S16 | Maximiliano Carrasco / Tomás Hoyt | Riesgo: diferencias de hardware y Windows. Control: matriz de cobertura, pruebas cruzadas, registro de limitaciones y repetición de regresiones. |
| Gestión y comunicación | Integrar y preparar entrega final | Integrar versión final, ordenar evidencias, revisar cumplimiento y preparar documentación y exposición. | GitHub, informe, presentación, demo | S15-S18 | Tomás Hoyt / Maximiliano Carrasco | Facilitador: evidencias y validaciones acumuladas durante el semestre permiten cerrar la integración con trazabilidad. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 |
| Definición del problema y alcance | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Requerimientos RF/RNF y backlog |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arquitectura, modelo de datos y dependencias |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Telemetría, persistencia y diagnóstico |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Interfaz, IA, Gaming, PDF y optimización |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |
| Pruebas, rollback y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  |
| Integración y documentación final |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |
| Preparación de demo y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.