## Slide 1
FASE 1 · EXPOSICIÓN IDEA DE PROYECTO
PROYECTO “CorePulse”
Equipo N° 14
Maximiliano Carrasco.
Tomás Hoyt.

## Slide 2
INTEGRANTES
DEL PROYECTO
Equipo confirmado:
2 integrantes
Tomás Hoyt
Integrante 1 · Coordinación técnica
Arquitectura, telemetría real, IA/PDF, versiones, pruebas y rollback.
Maximiliano Carrasco
Integrante 2 · Apoyo técnico/documental
Interfaz, documentación, evidencias, validación funcional y exposición.
PROYECTO “CorePulse”

## Slide 3
PROYECTO “CorePulse”
Descripción del proyecto
Problema o dolor
Diagnosticar un computador exige usar herramientas separadas para sensores, discos, red, FPS, limpieza y energía.
Muchos usuarios no interpretan métricas técnicas ni distinguen datos reales de valores estimados.
Algunos optimizadores aplican cambios sin explicar impacto ni garantizar restauración.
Propuesta de solución
CorePulse centraliza monitoreo, diagnóstico, Gaming, Tweaks reversibles, reparación de Windows e informe PDF.
La IA interpreta evidencia ya validada y entrega recomendaciones comprensibles, sin reemplazar sensores.
Política técnica: dato real o N/A; FPS real o N/A; cambios con snapshot, verificación y rollback.

## Slide 4
Relevancia, competencias e intereses
Campo laboral
Aporta a soporte técnico, mantenimiento preventivo y diagnóstico basado en evidencia.
Permite priorizar acciones: limpiar, reparar, optimizar, actualizar o documentar fallas.
Competencias del perfil
Desarrollo de software modular.
Pruebas y certificación de producto.
Gestión de proyecto informático.
Modelos de datos para historial, diagnósticos y rollback.
Intereses profesionales
Desarrollo de software, hardware, rendimiento de Windows, gaming, IA aplicada y experiencia de usuario.
El proyecto deja un producto demostrable para portafolio y defensa técnica.
PROYECTO “CorePulse”

## Slide 5
Objetivos del proyecto
Objetivo general
Desarrollar y validar CorePulse, una aplicación modular para Windows que centralice diagnóstico, monitoreo, interpretación asistida por IA y optimización reversible mediante datos verificables.
Objetivos específicos
Identificar hardware principal y fuentes disponibles.
Capturar telemetría real de CPU, GPU, RAM, discos, red y batería.
Generar salud, alertas, tendencias, benchmark e informe PDF.
Integrar Gaming, Overlay, Game Boost y planes de energía.
Aplicar Tweaks con preflight, snapshot, verificación y rollback.
Validar con pruebas funcionales, regresión y hardware real.
PROYECTO “CorePulse”

## Slide 6
Alcances, factibilidad y limitaciones
Alcances y módulos actuales
Aplicación Windows en Python 3.12+.
Dashboard, diagnóstico, telemetría, historial y PDF.
Gaming: overlay, benchmark, Game Boost y planes de energía.
Tweaks Windows 11 con detección, rollback y centro de restauración.
Centro de salud con reparación DISM/SFC.
Factibilidad y limitaciones
Factible por desarrollo incremental en 18 semanas, uso de VS Code, GitHub y bibliotecas disponibles.
Sensores, SMART, FPS y permisos dependen del equipo; se controla con REAL_OR_NA.
IA/Groq e Internet son opcionales; si fallan, el diagnóstico técnico sigue funcionando.
Instalador final queda para cierre del proyecto.
PROYECTO “CorePulse”

## Slide 7
Metodología de trabajo
Scrum adaptado: iteraciones cortas, backlog, revisión semanal, pruebas por módulo y correcciones antes de cerrar cada versión.
1. Planificar
Problema y alcance
RF/RNF y riesgos
Arquitectura y datos
2. Construir
Telemetría y GUI
IA, PDF y reportes
Gaming, Tweaks y reparación
3. Validar
Pruebas funcionales
Regresión y hardware real
N/A, fallback y rollback
Roles: Tomás Hoyt lidera arquitectura, telemetría, IA/PDF, integración y versiones. Maximiliano Carrasco apoya interfaz, documentación, evidencias, validación funcional y exposición. Ambos revisan alcance, pruebas y decisiones de proyecto.
PROYECTO “CorePulse”

## Slide 8
Plan de trabajo y evidencias
Plan de trabajo
S1-S4: definición, alcance, RF/RNF, riesgos y evidencias.
S3-S6: arquitectura, modelo de datos y dependencias.
S5-S14: telemetría, diagnóstico, PDF, Gaming, Red y Tweaks.
S9-S18: pruebas, rollback, correcciones, integración y defensa.
Recursos: Windows, Python, VS Code, GitHub, SQLite/JSON y librerías.
Evidencias planificadas
Informe Fase 1 y presentación.
Repositorio GitHub del equipo N°14.
Documento RF/RNF y backlog.
Prototipo CorePulse V0.10.2.39w.
Bitácora, pruebas de regresión y capturas.
Anexos de validación y demo final.
PROYECTO “CorePulse”

## Slide 9
Cronograma general del proyecto (Carta Gantt)
Planificación de 18 semanas: Fase 1 definición, Fase 2 desarrollo incremental y Fase 3 integración, validación y defensa.
Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  | 
 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Problema y alcance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
RF/RNF y evidencias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Arquitectura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Telemetría real |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PDF diagnóstico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pruebas y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Integración y defensa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Hitos: alcance aprobado, arquitectura validada, prototipo funcional, pruebas/rollback, PDF/IA y versión integrada para defensa.

## Slide 10
Definición del stack tecnológico
Lenguaje y entorno
Python 3.12+
VS Code
GitHub
Windows 10/11 x64
Telemetría
psutil
WMI / pywin32
LibreHardwareMonitor
SMART real o N/A
Interfaz y reportes
CustomTkinter
Matplotlib / Pillow
ReportLab
PDF técnico + IA opcional
Gaming y Windows
RTSS / PresentMon
Game Boost
powercfg
DISM / SFC
Calidad y seguridad
REAL_OR_NA
FPS real o N/A
Snapshots y rollback
Pruebas de regresión
Preguntas
PROYECTO “CorePulse”